# 공동체IT 신규 시스템
통합 개발 기획서

버전 1.0  |  2026년 9월 16일

조합원 참여형 운영과 사회적 회계 시스템

이 문서는 공동체IT사회적협동조합의 관리시스템 상세설계 v0.1과 신규설계·병행운영·이전전략 v0.2를 통합한 개발 기준이다. 개발자와 운영자가 구현 범위, 데이터 연결, 업무 규칙, 검수 조건과 이전 절차를 함께 판단할 수 있도록 구성했다.

첫 개발 목표는 조합원이 자신의 활동과 기여를 직접 기록하고, 담당자가 확인하며, 그 기록이 업무·성과·사회적 자산으로 연결되는 흐름을 완성하는 것이다. 2027년 상반기 핵심 업무 이전, 하반기 과거 자료 정리·이전을 목표로 한다.

문서 버전과 제품 출시 단계를 구분한다. 본 문서는 v1.0이며 제품 출시 단계는 R1부터 R4까지로 표시한다. 일정·성능·운영 지표의 제안값과 미확정 정책은 검토 후 확정한다.

# 1 개발 목적과 기본 원칙

현재의 핵심 문제는 편집자 계정 비용 때문에 조합원의 직접 입력이 제한되고 특정인에게 입력 업무가 집중되는 것이다. 신규 시스템은 참여 인원이 늘어도 편집자 좌석 비용 때문에 참여를 제한하지 않는 구조로 만든다. 서버·저장공간·인증·유지보수 비용은 별도로 관리한다.

• 사람과 단체를 중심으로 관계·활동·사업·돈·의사결정·성과를 연결한다.

• 조합원은 휴대전화에서 자신의 참여와 기여를 직접 기록한다.

• 입력·확인·운영 권한을 분산해 특정인에게 업무가 집중되지 않게 한다.

• 한 번 작성한 기록을 업무관리와 사회적 회계에 함께 활용한다.

• 사실, 자기보고, 확인된 실적, 추정치를 구별한다.

• Notion과 병행하되 데이터별 최종 수정 시스템은 하나로 정한다.

• 기존 재무회계 시스템은 법정 장부의 기준으로 유지한다.

• 데이터와 첨부파일을 개방된 형식으로 내보낼 수 있게 한다.

문서 간 차이가 있으면 운영·이전 방향은 v0.2를 우선하고, 데이터 세부 규칙은 v0.1을 바탕으로 아래와 같이 보완한다.

| 항목 | 통합 규칙 |
| --- | --- |
| 시스템 형태 | 독립 웹 시스템. 모바일 화면 지원 |
| 활동 구조 | 사업·교육·컨설팅·조합활동은 공통 활동에 연결하고 유형별 상세정보 추가 |
| 활동 미지정 기록 | 임시저장 가능. 제출 전에 활동 선택 또는 담당자가 연결 |
| 기여 증빙 | 설명 필수, 파일 선택. 자기보고도 증거 유형으로 인정 |
| 확인된 기여 수정 | 수정본 재확인 전까지 기존 확인 실적 유지 |
| 교육 참여 | 출석·학습 기록으로 관리. 자원활동 시간에 자동 합산하지 않음 |
| 열람과 공개 | 내부 열람과 외부 공개는 별도 권한·승인 |
| 병행운영 | 전체 양방향 동기화 대신 업무 범위별 원본 지정 |

# 2 제품 범위와 단계별 출시

| 단계 | 포함 기능 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- |
| R1 참여 시범 | 계정, 활동 조회·신청, 기여 입력, 담당자 확인, 기본 집계, 권한·백업 | Notion 없이 참여·기여·확인 흐름 작동 |
| R2 업무 연결 | 사람·단체·관계, 상담·수요, 업무·일정, 회의·결정, 교육, 결과물 | 수요부터 후속활동까지 연결 조회 |
| R3 핵심 이전 | 계약·청구·수납 연결, 자원관리, 지표 보고, 이관·대사 | 핵심 데이터 대사와 운영 인수인계 통과 |
| R4 자산 고도화 | 아카이브, 지식 재사용, 관계·성장 추적 | 과거 자료 출처·접근권한·연결 보존 |

초기 범위에서 제외할 항목은 급여·세무 신고 자동화, 은행 자동이체, 전면적인 Notion 양방향 동기화, 별도 모바일 앱, 다기관용 서비스, AI에 의한 기여 자동승인이다.

# 3 사용자와 권한

계정과 사람 정보는 구분한다. 계정이 없는 사람·단체도 업무 대상자로 등록할 수 있고, 초대된 사용자의 계정을 기존 사람 정보에 연결할 수 있어야 한다.

| 역할 | 주요 기능 | 제한 |
| --- | --- | --- |
| 조합원·활동가 | 활동 신청, 기여 작성, 본인 기록·상태 조회 | 타인 개인정보·보수정보 제한 |
| 활동 담당자 | 담당 활동 운영, 참여자 배치, 기여 확인, 결과 정리 | 담당 범위 밖 수정 제한 |
| 분야 운영자 | 교육·사업 등 담당 분야 관리 | 재무·회원 자격은 별도 권한 |
| 사무국 | 사람·단체 정리, 조합원 자격 관리, 배정·누락 처리 | 모든 기여 확인을 집중시키지 않음 |
| 재무 담당자 | 계약·청구·수납·지급 확인, 회계 대사 | 상담·개인 기록 접근은 별도 권한 |
| 시스템 관리자 | 계정·권한·설정·복구 관리 | 민감자료 열람도 별도 권한과 기록 |
| 외부 참여자 | 허용된 신청·제출·본인 확인 | 초기에는 필요한 범위만 제공 |

권한 검사는 화면뿐 아니라 API, 검색 결과, 다운로드, 첨부파일 접근에도 적용한다. 본인의 기여를 스스로 최종 확인하는 것은 기본적으로 제한한다. 소규모 운영상 예외가 필요하면 예외 사유와 사후 검토자를 기록한다.

# 4 핵심 업무 흐름

| 업무 | 처리 흐름 | 남는 기록 |
| --- | --- | --- |
| 상담·수요 | 접수 → 담당 배정 → 검토 → 활동 연결 또는 종료 | 수요, 대상, 담당자, 처리결과 |
| 활동 운영 | 기획 → 모집·배치 → 실행 → 결과 정리 → 평가·후속활동 | 활동, 참여, 일정, 업무, 결과물 |
| 기여 기록 | 임시저장 → 제출 → 보완 또는 확인 → 집계 | 내용, 시간, 역량, 증거, 확인 이력 |
| 교육 | 신청 → 참여 → 출석 → 평가 → 후속활용 확인 | 수강, 출석, 학습 변화 |
| 의사결정 | 안건 → 회의·결정 → 담당 업무 → 이행 확인 | 결정, 근거, 담당자, 이행 상태 |
| 비용·정산 | 계약·예산 → 청구·지급 요청 → 입출금 연결 → 대사 | 금액, 증빙, 상태, 회계 참조 |
| 지식 축적 | 결과물 등록 → 검토 → 공개범위 결정 → 재사용 | 버전, 작성자, 활동, 재사용 사례 |

사업 종료와 대금 수납 완료는 다른 상태로 관리한다. 교육 참여와 자원활동 기여 역시 별개의 기록으로 관리한다.

# 5 기능 요구사항

아래 요구사항 번호를 개발 이슈·화면·테스트에 공통으로 사용한다.

| ID | 기능과 단계 | 핵심 검수 기준 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 초대·로그인·복구 / R1 | 만료 초대 사용 불가, 탈퇴·중지 계정 접근 차단 |
| FR-02 | 계정과 사람 연결 / R1 | 기존 사람 정보에 연결할 때 중복 여부 확인 |
| FR-03 | 내 정보 관리 / R1 | 연락처 등 자기 정보 수정 가능, 조합원 자격은 별도 처리 |
| FR-04 | 활동 등록·조회 / R1 | 담당자·유형·기간·공개범위·상태 관리 |
| FR-05 | 참여 신청·배치 / R1 | 신청·승인·취소 구별, 배치만으로 실적 생성 금지 |
| FR-06 | 기여 작성·수정 / R1 | 임시저장, 제출, 수정본, 중복 제출 방지 |
| FR-07 | 기여 확인·보완 / R1 | 확인자·일시·사유 보존, 담당 범위별 확인 대기 목록 |
| FR-08 | 상담·수요 접수 / R1 | 미배정 접수 가능, 진행 전 담당자 지정 |
| FR-09 | 첨부파일 관리 / R1 | 접근권한·형식·크기 제한, 삭제·교체 이력 |
| FR-10 | 알림 / R1 | 보완 요청·확인 결과·배정 변경을 앱 안에서 확인 |
| FR-11 | 감사·내보내기·백업 / R1 | 변경 주체·시점 보존, 복구 절차 검증 |
| FR-12 | Notion 출처·원본 / R1 | 원본 ID와 신규 ID 연결, 최종 수정 시스템 표시 |
| FR-13 | 사람·단체·관계 / R2 | 복수 소속·역할·유효기간, 중복 병합 이력 |
| FR-14 | 수요·활동·업무 / R2 | 하나의 수요가 여러 활동으로 이어질 수 있음 |
| FR-15 | 실행·회의·결정 / R2 | 결정에 담당 업무·이행 결과 연결 |
| FR-16 | 교육 운영 / R2 | 신청·출석·평가 구별, 익명 참여자도 과정 내 중복 방지 |
| FR-17 | 결과물·지식 / R2 | 버전·작성자·공개범위·재사용 활동 연결 |
| FR-18 | 지표·성과 / R2 | 산식·기간·증거·집계 대상·버전 명시 |
| FR-19 | 계약·청구 / R3 | 계약금액·청구금액·기한·잔액 구별 |
| FR-20 | 입출금·배분·대사 / R3 | 분할 수납·다건 배분·취소·환급 지원 |
| FR-21 | 자원 관리 / R3 | 보유·대여·수리·반납·폐기 이력 추적 |
| FR-22 | 이전·전환·복귀 / R3 | 시험 이전, 오류 보고, 전환 후 신규 기록 보존 |
| FR-23 | 사회적 자산 / R4 | 활동 실적과 현재 활용 가능한 자산 구별 |
| FR-24 | 과거 자료 아카이브 / R4 | 원본 출처·첨부·접근권한·연결 관계 보존 |

# 6 화면 구성

| 화면 | 주요 내용과 행동 |
| --- | --- |
| 내 홈 | 참여 중인 활동, 기록하기, 보완 요청, 최근 확인 결과 |
| 활동 목록·상세 | 목적, 담당자, 일정, 참여 조건, 신청, 결과 |
| 내 참여 | 신청·배치 상태, 일정, 활동별 기록 진입 |
| 기여 작성 | 활동, 날짜, 내용, 시간, 기여 유형, 역량, 선택 증빙 |
| 내 기여 | 임시저장·제출·보완·확인 상태, 수정 이력 |
| 담당자 확인함 | 활동별 제출 목록, 일괄 조회, 개별 확인·보완 |
| 상담·수요 | 접수 내용, 관련 사람·단체, 담당자, 후속활동 |
| 사람·단체 상세 | 관계, 참여 이력, 관련 수요·활동·결과 |
| 활동 운영 | 참여자, 실행 일정, 업무, 기록, 문서, 비용 |
| 회의·결정 | 안건, 결정, 담당 업무, 이행 현황 |
| 교육 운영 | 신청자, 출석, 평가, 결과물 |
| 재무·자원 | 계약·청구·수납 연결, 자원 상태 |
| 성과·사회적 자산 | 지표, 증거, 보고기간, 자산 현황 |
| 이전 관리 | 시험 이전 결과, 미연결 항목, 원본 지정, 오류 |
| 관리자 설정 | 역할, 코드, 정책, 감사기록, 백업 상태 |

기여 작성 화면의 첫 화면에는 필수 입력만 보여준다. 파일 첨부와 상세 역량 분류는 선택 영역으로 둔다. 저장 실패 시 작성 내용이 사라지지 않아야 한다.

# 7 데이터 구조

활동은 공동체IT가 하는 일이고, 참여·기여는 그 일에 사람이 어떻게 관여했는지를 나타낸다. 사람·단체에서 관계와 수요를 연결하고, 수요에서 활동을 연결한다. 활동에는 참여·기여, 일정·업무·결정, 계약·비용·입출금, 결과물·성과가 연결된다. 기여와 성과를 사회적 회계로 집계하고 지속 가능한 역량·관계·지식을 사회적 자산으로 관리한다.

| 데이터 | 주요 필드와 관계 |
| --- | --- |
| 계정 | 인증 식별자, 연결된 사람, 상태, 권한 |
| 사람·단체 | 유형, 표시명, 연락정보, 개인정보 처리 상태 |
| 관계 | 양쪽 당사자, 관계 유형, 역할, 시작·종료일 |
| 상담·수요 | 제목, 내용, 대상, 접수일, 담당자, 상태 |
| 활동 | 제목, 유형, 목적, 담당자, 기간, 상태, 열람범위 |
| 활동별 상세 | 사업·교육·컨설팅·조합활동의 유형별 속성 |
| 참여·배치 | 사람, 활동, 역할, 신청·승인 상태, 기간 |
| 실행 | 활동, 실제 일시, 장소, 진행 내용 |
| 기여 | 작성자, 기여자, 활동, 날짜, 내용, 시간, 보상 구분 |
| 기여 수정본 | 원기록, 버전, 수정 내용, 제출·확인 상태 |
| 업무 | 활동·결정, 담당자, 기한, 상태 |
| 의사결정 | 안건, 결정문, 결정 주체·일자, 관련 업무 |
| 수강·출석 | 교육, 참여자 또는 과정 내 식별자, 출석·평가 |
| 결과물 | 제목, 유형, 버전, 작성자, 사용권·공개범위 |
| 지표·측정 | 정의, 산식, 기간, 값, 단위, 증거 수준 |
| 계약·청구 | 상대방, 활동, 금액, 기한, 상태 |
| 입출금·배분 | 거래, 청구 연결, 배분액, 취소·환급 관계 |
| 자원·변동 | 물품·자원, 상태, 대여·반납·수리·폐기 |
| 원본 연결 | 원본 시스템·ID, 신규 ID, 이전 실행, 수정 기준 |
| 감사기록 | 대상, 행위, 변경자, 시점, 변경 전후 정보 |

공통 규칙: 내부 식별자는 변경하지 않는다. 금액은 부동소수점으로 저장하지 않는다. 시간은 분 단위 정수로 저장하며 미입력과 0을 구별한다. 실제 발생일과 입력일을 구별하고 일시는 표준화해 저장한 뒤 한국 시간으로 표시한다. 이력이 필요한 자료는 종료·취소·보관 상태를 사용한다. 작성자와 실제 기여자를 구별해 대리입력을 식별한다.

# 8 업무 규칙과 상태 전이

기여의 기본 흐름은 임시저장 → 제출 → 보완 요청 또는 확인이다. 보완 후 재제출할 수 있고 제출 기록을 취소할 수 있다. 확인 후 수정할 때는 별도 수정본을 작성·제출해 재확인한다.

| ID | 필수 규칙 |
| --- | --- |
| BR-01 | 임시저장에는 활동이 없어도 되지만 제출에는 활동 연결 필요 |
| BR-02 | 참여 신청·배치는 실제 참여·기여 실적이 아님 |
| BR-03 | 확인된 기여를 수정하면 새 버전 생성 |
| BR-04 | 수정본 확인 전에는 기존 확인본을 집계 |
| BR-05 | 수정본 확인 후 기존 값과 새 값을 중복 합산하지 않음 |
| BR-06 | 같은 제출 요청이 반복되어도 기록은 한 번만 생성 |
| BR-07 | 동시 수정 충돌을 감지하고 덮어쓰기를 방지 |
| BR-08 | 유급·무급·미확인을 구별하고 무급 시간만 자원활동에 집계 |
| BR-09 | 교육 출석을 자원활동 시간으로 자동 전환하지 않음 |
| BR-10 | 미확인·추정 기록을 확인된 성과에 섞지 않음 |
| BR-11 | 수납 배분액은 거래의 사용 가능한 금액을 초과할 수 없음 |
| BR-12 | 오류 정정·취소·환급은 원거래와 연결된 이력을 남김 |
| BR-13 | 데이터의 최종 수정 시스템은 지정된 범위마다 하나 |
| BR-14 | 확정 보고서는 지표 정의·집계 기준·생성 시점을 함께 보존 |

원천징수가 있는 지급은 수령인에게 지급할 금액과 세금 관련 의무를 구별한다. 순액 송금만으로 모든 정산을 완료 처리하지 않는다. 초기 시스템에서 처리하지 않는 세부 회계는 외부 회계 참조와 대사 상태로 관리한다.

# 9 사회적 회계와 사회적 자산

사회적 회계는 활동 기록을 집계하는 체계이고, 사회적 자산은 그 활동을 통해 형성되어 이후에도 활용할 수 있는 역량·관계·지식·자원을 관리하는 체계다. 사람 자체를 조합의 소유 자산으로 취급하지 않는다. 참여자의 동의와 접근권한을 전제로 공동체가 활용할 수 있는 역량과 관계를 기록한다.

| 영역 | 활동 실적 | 축적된 자산 |
| --- | --- | --- |
| 자원활동 | 확인된 참여자 수·무급 기여시간 | 지속적으로 참여할 수 있는 기반 |
| 조합원 참여 | 회의·활동·의사결정 참여 | 운영 경험, 역할 분산 |
| 전문역량 | 기술지원·강의·기획·자문 기여 | 활용 가능한 역량과 경험 |
| 협력관계 | 공동 활동·상호지원 | 지속 중인 협력 관계 |
| 지식·콘텐츠 | 문서·교안·코드·사례 생산 | 재사용 가능한 결과물 |
| 참여자 성장 | 학습·실습·역할 확대 | 확인된 역량 변화 |
| 공동 자원 | 장비 확보·수리·재사용 | 현재 사용 가능한 자원 |

| 초기 지표 | 집계 기준 |
| --- | --- |
| 자원활동 참여자 수 | 기간 내 확인된 무급 기여자의 중복 제거 인원 |
| 자원활동 시간 | 확인된 무급 기여시간의 합계 |
| 조합원 참여율 | 해당 기간의 대상 조합원 중 실제 참여자 비율 |
| 전문역량 기여 | 역량 유형별 확인된 기여 건수·시간 |
| 협력단체 수 | 실제 공동 활동이 확인된 단체의 중복 제거 수 |
| 지식 재사용 | 기존 결과물을 다른 활동에서 사용한 사례 |
| 학습 변화 | 사전·사후 모두 응답한 사람의 변화와 응답률 |
| 자원 가용성 | 현재 사용 가능한 자원의 수량·상태 |
| 운영 집중도 | 입력·확인·담당 업무가 특정인에게 집중된 정도 |

증거 수준은 외부 자료·객관 기록, 담당자 확인, 참여자 자기보고, 추정으로 구분한다. 추정치는 확정 실적과 분리한다. 시간·인원·문서 수·금액을 하나의 총점이나 금액으로 임의 합산하지 않는다. 화폐 환산은 별도의 가정·단가·중복 방지 기준을 승인받아 참고 지표로 제공한다.

# 10 기술과 운영 요구사항

웹 화면, 업무 API, 관계형 데이터베이스, 첨부파일 저장소, 알림·집계 작업, 백업·관측 기능으로 구성한다. 특정 제품은 운영 인력과 총비용을 확인한 후 선정한다.

| 항목 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 모바일 사용 | 폭 360px 화면에서 핵심 입력·확인 가능 |
| 접근성 | 키보드 조작, 입력 항목 설명, 오류 위치 안내 |
| 권한 | 서버에서 역할·담당 범위·본인 여부 검사 |
| 변경 안정성 | 버전 검사, 중복 요청 방지, 핵심 처리의 원자성 |
| 파일 | 비공개 기본, 허용 형식·크기 제한, 권한 있는 다운로드 |
| 환경 | 개발·시험·운영 분리, 시험자료의 개인정보 최소화 |
| 관측 | 오류·백업 실패·알림 실패·이전 실패 확인 |
| 내보내기 | 데이터와 관계 ID, 코드 정의, 첨부파일 목록 제공 |
| 운영 인수인계 | 최소 2명이 계정 관리·배포·복구 절차 수행 가능 |
| 비용 | 사용자 수 증가에 따른 총비용을 검토할 수 있게 구성 |

성능 제안값: 계정 1,000개, 기여 10만 건, 동시 사용자 20명에서 주요 목록·저장 요청의 95%가 2초 이내 응답한다. 실제 규모와 예산 확인 후 확정하며 대용량 업로드는 별도로 측정한다.

복구 목표 제안값: R1은 최대 24시간 데이터 손실·1영업일 복구, R3는 최대 1시간 데이터 손실·4시간 복구다. 실제 운영 전 비용과 복구 시험으로 달성 가능성을 검증한다.

# 11 병행운영과 이전

병행운영은 같은 내용을 두 번 입력하는 방식이 아니라 일부 업무부터 신규 시스템을 원본으로 전환하는 방식으로 진행한다.

| 데이터 범위 | 병행기간의 수정 기준 |
| --- | --- |
| 시범 활동의 신청·기여·확인 | 신규 시스템 |
| 시범 대상이 아닌 기존 활동 | Notion |
| 조합원 공식 자격·기준 명부 | 지정된 기존 원본. 전환 승인 후 신규 시스템 |
| 신규 시스템에 입력한 본인 프로필 | 신규 시스템 |
| 법정 회계 장부 | 기존 회계 시스템 |
| 이전 완료한 문서·첨부 | 신규 시스템의 지정본 |
| 미이전 과거 자료 | Notion 원본 |

1. 페이지·DB·첨부파일·관계·권한 목록을 작성한다.

2. 원본을 추출하고 변경하지 않는 이전용 사본을 만든다.

3. 필드 매핑, 코드 변환, 사람·단체 중복 기준을 적용한다.

4. 시험 영역에 적재하고 오류·미연결 항목을 보고한다.

5. 건수·금액·관계·첨부파일·권한을 대사한다.

6. 담당자가 검수한 범위만 전환한다.

7. 전환 범위의 Notion 자료는 읽기 중심으로 유지한다.

Notion 원본 ID를 보존해 재실행 시 중복 생성을 막는다. 읽기 실패를 빈 값이나 삭제로 해석하지 않는다. 첨부파일은 링크만 옮기지 않고 보존 가능 여부를 확인한다. 과거 자료에 없는 사실은 임의로 채우지 않는다. 접근권한을 확인하지 못한 자료는 공개하지 않는다. 과거 링크는 원본 참조와 연결표로 보완하며 자동 리디렉션을 전제로 하지 않는다.

전환 승인 조건은 핵심 참조 누락 0건, 설명되지 않은 재무 차이 0건, 중대한 권한 오류 0건, 복구 시험 통과, 대체 운영자 확보로 제안한다.

전환 후 문제가 발생했을 때는 데이터베이스를 과거 백업으로 단순 복원하지 않는다. 전환 이후 작성된 기록·첨부·확인 이력을 먼저 보존하고, 쓰기를 잠시 중지한 뒤 재개할 시스템에 반영한다.

# 12 일정과 개발 작업 묶음

| 기간 | 목표 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 2026년 9∼10월 | 개발 기준 확정 | 정책 결정, 필드 매핑, 화면 흐름, 기술 선정 |
| 2026년 10∼12월 | R1 개발·시범운영 | 조합원 직접 입력, 담당자 확인, 기본 집계 |
| 2027년 1∼3월 | R2 확장 | 수요·활동·회의·교육·결과물 연결 |
| 2027년 4∼6월 | R3 핵심 이전 | 재무 연결·자원관리, 데이터 대사, 운영 전환 |
| 2027년 7∼12월 | R4 정리·고도화 | 과거 자료 이전, 자산·성장·재사용 관리 |

위 일정은 목표 일정이며 인력·예산 확정 후 산정한다.

| 작업 묶음 | 포함 요구사항 | 선행 조건 |
| --- | --- | --- |
| WP-01 기반 | 인증, 권한, 계정·사람 연결, 감사기록 | 기술·인증 방식 결정 |
| WP-02 참여 | 활동, 신청·배치, 내 화면 | WP-01 |
| WP-03 기여 | 작성, 수정본, 확인, 알림 | WP-02 |
| WP-04 이전 기초 | 출처 연결, 시험 이전, 원본 관리 | 데이터 매핑 |
| WP-05 업무 연결 | 사람·관계·수요·업무·회의 | R1 검증 |
| WP-06 교육·성과 | 출석, 결과물, 지표 | WP-05 |
| WP-07 돈·자원 | 계약·청구·입출금·자원 | 재무 규칙 결정 |
| WP-08 전환 | 대사, 복구, 인수인계 | 핵심 기능 검수 |
| WP-09 자산·아카이브 | 재사용, 관계·성장, 과거 자료 | 핵심 전환 완료 |

# 13 검수 시나리오와 완료 기준

| ID | 시나리오 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| AT-01 | 기존 사람을 계정에 연결 | 중복 사람 생성 방지 |
| AT-02 | 활동 배치 후 미참여 | 실적에 포함하지 않음 |
| AT-03 | 활동 없이 기여 임시저장 | 저장 가능, 제출 전 연결 요구 |
| AT-04 | 제출 버튼 반복 클릭 | 한 건만 생성 |
| AT-05 | 확인된 60분을 90분으로 수정 | 재확인 전 60분, 이후 90분 |
| AT-06 | 유급·무급·미확인 시간 입력 | 자원활동에는 확인된 무급만 합산 |
| AT-07 | 담당 범위 밖 기록·파일 접근 | 직접 URL·API에서도 차단 |
| AT-08 | 같은 Notion 자료 재이전 | 중복 없이 갱신 또는 건너뜀 |
| AT-09 | 하나의 수요를 두 활동에 연결 | 양쪽 활동에서 같은 수요 조회 |
| AT-10 | 교육 출석 등록 | 자원활동 시간 자동 증가 없음 |
| AT-11 | 추정 성과 등록 | 확정 실적과 분리 |
| AT-12 | 청구 10만 원에 6만·4만 원 수납 | 잔액 0원, 초과 배분 방지 |
| AT-13 | 지급 취소·환급 | 원거래 보존, 잔액과 상태 재계산 |
| AT-14 | 전환 후 신규 기록이 있는 상태에서 복귀 | 신규 기록·첨부 유실 없음 |
| AT-15 | 백업에서 복구 | 핵심 관계·권한·첨부 복원 |
| AT-16 | Notion 사용 불가 | 시범 활동의 핵심 흐름 계속 작동 |
| AT-17 | 전체 데이터 내보내기 | 관계를 복원할 ID와 파일 목록 포함 |
| AT-18 | 다른 운영자가 운영 인수 | 계정 관리·장애 대응·복구 절차 수행 |

R1 사용성 목표는 실제 참여자의 직접 입력 비율 70% 이상, 관찰한 핵심 기록 작업의 80%가 2분 이내 완료, 대리입력 비율 30% 이하로 제안한다. 시범운영 전 현재 입력·확인 시간을 측정해 관리자 부담이 실제 줄었는지도 비교한다.

기능 완료는 화면 구현만으로 판단하지 않는다. 권한, 오류 처리, 변경 이력, 관련 검수 시나리오, 운영 안내까지 충족해야 한다.

# 14 개발 착수 전 결정할 사항

| 결정 사항 | 권고 기준 | 결정 시점 |
| --- | --- | --- |
| 기술·호스팅 | 운영 가능한 기술, 이전 가능성, 총비용 | 기반 개발 전 |
| 인증 방식 | 쉬운 사용과 계정 복구 | R1 개발 전 |
| 개발·운영 담당 | 주담당과 대체 담당 확보 | 착수 전 |
| 기준 명부 | 조합원 자격과 사람 중복 판정 기준 | 실제 계정 연결 전 |
| 기여 확인 예외 | 자기 확인 제한, 예외·사후 검토 규칙 | 시범운영 전 |
| 개인정보 정책 | 수집 범위, 열람, 보존, 삭제·동의 절차 | 실제 자료 입력 전 |
| 재무 처리 정책 | 승인, 원천징수, 취소·환급, 외부 회계 연결 | R3 개발 전 |
| 이전 승인 권한 | 업무별 전환 승인자와 복귀 책임자 | 전환 시험 전 |
| 성과 지표 | 집계 대상, 기간, 증거 수준, 보고 확정 방식 | 공식 보고 전 |

개발 작업은 요구사항별로 화면 → 데이터 → 업무 규칙 → 검수 시나리오를 연결해 등록한다. 첫 구현 범위는 계정 연결 → 활동 참여 → 기여 작성 → 담당자 확인 → 내 기록·집계가 끝까지 작동하는 R1로 정한다.